Modelo en Cascada Bancom Networks

Ivson Esteban Fernandez

1098818939

PROGRAMA DE INGENIERIA EN TELECOMUNICACIONES

DEPARTAMENTO DE INGENIERIA

FACULTAD DE INGENIERIAS Y ARQUITECTURAS

UNIVERSIDAD DE PAMPLONA

Villa del Rosario, mes día de año

TABLA DE CONTENIDO

Contenido

1.	Introducción	2

2.	JUSTIFICACION	3

3.	Objetivo General	4

3.1	Objetivos Específicos	4

3.1.1	1. Análisis	4

3.1.2	Diseño	4

3.1.3	Implementación	4

3.1.4	Pruebas	4

3.1.5	Mantenimiento	4

4.	Estado Actual del Proyecto – Desarrollo del Sitio Web para Bancom Networks	5

4.1	Fase de Análisis	5

4.1.1	Actividades realizadas:	5

4.2	Fase de Diseño	5

4.2.1	Actividades realizadas:	5

4.3	Fase de Implementación	6

5.	Desarrollo de las páginas principales:	6

5.1.1	Figura 4. Código HTML/CSS del sitio web	7

5.1.2	Figura 5. Formulario de agendamiento funcionando	8

5.2	Fase de Pruebas	9

5.2.1	Actividades realizadas:	9

5.3	Fase de Mantenimiento	9

5.3.1	Actividades planteadas	9

5.3.2	Cronograma de Actividades — Proyecto Sitio Web Bancom Networks	10

5.3.3	Resultados	11

6.	Conclusiones	12

7.	Recomendaciones	13

8.	ANEXOS	14

8.1	Anexo 1	14

8.2	Anexo 2	14

# Introducción

El presente proyecto tiene como finalidad el desarrollo de un sitio web funcional para Bancom Networks, empresa dedicada a ofrecer servicios de redes y soporte técnico. En un entorno donde la presencia digital es fundamental para mejorar la comunicación con los clientes, resulta indispensable contar con una plataforma clara, accesible y eficiente que permita centralizar información, gestionar solicitudes de servicio y facilitar el agendamiento de soporte técnico.

Para lograr este objetivo se emplea el modelo de desarrollo en cascada, una metodología estructurada que organiza el proceso en fases secuenciales: análisis, diseño, implementación, pruebas y mantenimiento. Cada una de estas etapas aporta claridad al proceso y asegura que el producto final cumpla con los requerimientos funcionales y operativos de la empresa. El desarrollo del sitio web permitirá fortalecer la imagen corporativa, optimizar la interacción con los usuarios y mejorar la gestión interna de solicitudes y servicios ofrecidos por Bancom Networks.

# JUSTIFICACION

El desarrollo del sitio web para Bancom Networks se realizó con el propósito de fortalecer la presencia digital de la empresa y mejorar la interacción con los clientes que requieren servicios de redes y soporte técnico. Actualmente, los usuarios demandan canales de atención ágiles, accesibles y disponibles en todo momento; por ello, la creación de una plataforma propia permite centralizar la información, facilitar el proceso de solicitud de servicios y optimizar la comunicación entre la empresa y sus clientes. Este proyecto surge como respuesta a la necesidad de modernizar los procesos de atención y brindar una herramienta tecnológica que refleje la calidad y profesionalismo de Bancom Networks.

El desarrollo del sitio web beneficia directamente tanto a los usuarios como a la empresa. Para los clientes, representa un espacio confiable donde pueden encontrar información clara, solicitar soporte, agendar servicios y recibir respuestas de manera más rápida y organizada. Para Bancom Networks, la plataforma permite mejorar el control interno de solicitudes, registrar datos relevantes de los clientes, optimizar tiempos de respuesta y consolidar una imagen corporativa sólida. Además, facilita la automatización de tareas y disminuye la dependencia de canales informales de comunicación, lo cual contribuye a una gestión más eficiente.

La elección del modelo en cascada y de la metodología propuesta se fundamenta en la necesidad de trabajar de manera estructurada, ordenada y documentada. Este modelo permite avanzar de forma secuencial en fases claramente definidas: análisis, diseño, implementación, pruebas y mantenimiento. Se seleccionó esta metodología porque ofrece un control completo del proceso, facilita la documentación detallada de cada etapa y garantiza que los requisitos iniciales sean cumplidos sin cambios abruptos. A diferencia de otras metodologías más flexibles o iterativas, el enfoque en cascada resulta adecuado para proyectos donde los requerimientos están bien definidos desde el inicio y donde se requiere una alta formalidad en el desarrollo y documentación. Así, esta metodología asegura un producto final consistente, funcional y alineado con las necesidades tanto de los usuarios como de Bancom Networks.

# Objetivo General

Desarrollar y documentar de manera estructurada un sitio web funcional para Bancom Networks, utilizando el modelo en cascada como metodología, con el fin de ofrecer a los usuarios una plataforma clara, accesible y eficiente para solicitar servicios técnicos, agendar soporte y acceder a información relevante de la empresa.

## Objetivos Específicos

### 1. Análisis

Identificar las necesidades de los usuarios y clientes que interactúan con la página.

Definir los requerimientos funcionales y no funcionales del sitio web (rendimiento, seguridad, facilidad de uso).

Analizar los procesos internos de la empresa para integrarlos en la estructura de la plataforma.

### Diseño

Crear diagramas UML que representen el funcionamiento del sistema (casos de uso, diagramas de secuencia y arquitectura).

Diseñar la estructura visual del sitio web

Definir la experiencia de usuario (UX) y la interfaz gráfica (UI).

### Implementación

Desarrollar cada sección de la página web incluyendo: inicio, servicios, agendamiento, contacto y panel administrativo.

Integrar funcionalidades como formularios, validaciones, redirecciones y mensajes de confirmación.

Configurar la base de datos para almacenar solicitudes de servicio, clientes y registros de soporte.

### Pruebas

Ejecutar pruebas funcionales para asegurar que cada botón, formulario y enlace opere correctamente.

Realizar pruebas de usabilidad para validar la experiencia del usuario.

Identificar y corregir errores encontrados antes del despliegue final.

### Mantenimiento

Aplicar actualizaciones periódicas al contenido y diseño del sitio web.

Monitorear errores o fallos de funcionamiento para corregirlos oportunamente.

Implementar mejoras o nuevas funciones según el crecimiento y necesidades de la empresa.

# Estado Actual del Proyecto – Desarrollo del Sitio Web para Bancom Networks

El desarrollo del sitio web de Bancom Networks se ha llevado a cabo siguiendo el modelo de desarrollo en cascada, una metodología secuencial que permitió organizar el trabajo en cinco fases claramente definidas: análisis, diseño, implementación, pruebas y mantenimiento. A continuación, se describen las actividades realizadas en cada etapa, acompañadas de los elementos desarrollados durante los dos cortes del proyecto.

## Fase de Análisis

En esta etapa se recopilaron las necesidades funcionales y no funcionales del sitio web. Se identificaron los tipos de usuarios (clientes y administradores), los servicios ofrecidos por la empresa y los procesos internos que debían ser incorporados en la plataforma.

### Actividades realizadas:

Identificación de requisitos funcionales:

Página de inicio, servicios, contacto, agendamiento, panel administrativo.

Requisitos no funcionales:Seguridad básica en formularios, tiempos de carga adecuados, navegación intuitiva.

Análisis del flujo de atención de Bancom Networks.

## Fase de Diseño

En esta fase se elaboraron los esquemas visuales, diagramas UML y la estructura general del sitio web.

### Actividades realizadas:

Diseño de casos de uso para clientes y administradores.

Creación de diagramas de secuencia para procesos como agendamiento y registro de solicitudes.

Definición clara de la arquitectura de navegación del sitio.

## Fase de Implementación

Durante el segundo corte se desarrolló la estructura funcional de la plataforma aplicando HTML, CSS, JavaScript y los recursos necesarios según el diseño

### Figura 4. Código HTML/CSS del sitio web

### Figura 5. Formulario de agendamiento funcionando

## Fase de Pruebas

En esta etapa se verificó que todas las funciones desarrolladas operaran correctamente y que el sitio cumpliera con lo planeado en las fases anteriores.

### Actividades realizadas:

Pruebas funcionales de botones, formularios, enlaces y navegación,Pruebas de usabilidad para mejorar la experiencia del usuario,Corrección de errores encontrados,Ajustes de diseño,Validaciones incorrectas en formularios.

file:///C:/Users/Thinkpad/Documents/NOVENO%20SEMESTRE/MULTIMEDIA/agendar.html

Diseño de colores

Escala de grises y azules

Diseño de botones y distribución:

## Fase de Mantenimiento

Aunque el proyecto aún está en desarrollo, se han definido los procesos para garantizar la continuidad y mejora del sitio web.

### Actividades planteadas

Actualización de contenidos (servicios, precios, contacto, Corrección continua de errores reportados por usuarios, Mejoras futuras, Chat de soporte, Notificaciones automáticas, Integración con correo empresarial.

### Cronograma de Actividades — Proyecto Sitio Web Bancom Networks

| ACTIVIDAD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Análisis de requerimientos | ■ | ■ | ■ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Diseño (UML, mockups, estructura) |  | ■ | ■ | ■ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Implementación del sitio web |  |  | ■ | ■ | ■ | ■ |  |  |  |  |  |  |
| 4. Configuración de base de datos |  |  |  | ■ | ■ |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Pruebas funcionales y usabilidad |  |  |  |  | ■ | ■ | ■ |  |  |  |  |  |
| 6. Mantenimiento y mejoras |  |  |  |  |  |  | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |

### Resultados

Los resultados obtenidos de las actividades realizadas, pantallazo de cómo va la pagina 1 y la pagina 2

# Conclusiones

El desarrollo del sitio web para Bancom Networks permitió consolidar una plataforma funcional que responde directamente a las necesidades detectadas durante la fase de análisis. La aplicación del modelo en cascada facilitó el avance ordenado y documentado del proyecto, asegurando que cada fase cumpliera con los objetivos planteados inicialmente y que el sistema final presentara una estructura coherente, estable y alineada con los requisitos de la empresa.

Durante el proceso, se logró integrar elementos esenciales como los formularios de solicitud de soporte, el módulo de agendamiento, la sección de servicios y la organización visual del sitio, ofreciendo a los usuarios un medio eficiente para acceder a los servicios de la empresa. El desarrollo también permitió mejorar el control interno de solicitudes mediante una base de datos estructurada que centraliza la información de clientes y registros de soporte técnico, lo cual constituye un aporte directo y significativo en relación con la justificación planteada.

Cada fase aportó resultados concretos:

- El análisis permitió una identificación precisa de necesidades.

- El diseño tradujo esos requerimientos en una estructura clara y navegable.

- La implementación materializó técnicamente la plataforma propuesta.

- Las pruebas garantizaron la funcionalidad operativa del sistema.

- El mantenimiento estableció lineamientos para la continuidad del proyecto.

El desarrollo evidenció que la metodología seleccionada fue adecuada debido a la naturaleza estructurada y claramente definida del proyecto, lo que permitió minimizar errores y mantener trazabilidad en cada etapa. El producto obtenido contribuye directamente al fortalecimiento de la comunicación con los clientes y a la mejora operativa de los procesos internos de Bancom Networks.

# Recomendaciones

A partir de la experiencia práctica y los resultados obtenidos, se plantean las siguientes recomendaciones para futuros avances o ampliaciones del proyecto:

- Integrar un sistema de autenticación avanzado que permita roles diferenciados para clientes, técnicos y administradores, fortaleciendo el control del panel interno.

- Incorporar un módulo de notificaciones automáticas por correo o WhatsApp para confirmar solicitudes, agendamientos y actualizaciones del estado del soporte.

- Optimizar el diseño responsivo para mejorar la experiencia en dispositivos móviles, dado que un alto porcentaje de usuarios utiliza este tipo de acceso.

- Implementar métricas de uso dentro del panel administrativo para analizar patrones de solicitudes, tiempos de respuesta y mejoras operativas.

- Agregar un historial de servicios por cliente, permitiendo una trazabilidad completa del soporte técnico prestado.

- Realizar pruebas de carga y seguridad, especialmente si el sitio va a manejar un volumen creciente de solicitudes o información sensible.

- Explorar la integración futura con un chatbot de soporte básico, que atienda preguntas frecuentes y reduzca tiempos de atención inicial.

Estas recomendaciones buscan complementar el trabajo realizado y ofrecer una ruta clara para el crecimiento funcional del sistema, permitiendo que el proyecto evolucione en concordancia con las necesidades actuales y futuras de Bancom Networks.

# ANEXOS

## Anexo 1

## Anexo 2